**Dotaz k VZ „ÚP ČR – Mimoň – rekonstrukce budovy“**

**Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP**

**Dotaz č. 2:**

Dobrý den,  
k výše uvedené zadávací dokumentaci mám následující dotaz :  
 **Jaká je předpokládaná doba stavby v měsících ?**  
V čl. 4 je pouze "předpokládané ukončení plnění: vydání kolaudačního souhlasu", což je pro stanovení ceny plnění zcela nedostatečné.

**Odpověď č. 2:**

K Vašemu dotazu sdělujeme:

Závazná lhůta pro dokončení předmětu plnění veřejné zakázky je následující: ukončení výkonu činnosti technického dozoru investora je vázáno ukončením rekonstrukce, kolaudačním souhlasem, předáním stavby investorovi a věcnou kontrolou předložených faktur.

Předpokládaná realizace investiční akce rekonstrukce je 2. pol. r. 2013.

Není ovšem vyloučeno prodloužení termínu na cca 1. čtvrtletí roku 2014 (dle objektivních podmínek).

V České Lípě dne 25.2.2013